}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Exequiel Tapia, Jorge Piña, Elías Figueroa |
| --- | --- |
| Rut | 21451595-4 |
| Carrera | Ingenieria en Informatica |
| Sede | [COMPLETAR SEDE] |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | RockStore |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Se desempeñará en el área del comercio electrónico y la gestión logística/retail |
| Competencias | C3 (Modelo de datos relacional normalizado en PostgreSQL), C4 (Arquitectura SOA con Node.js/Express e Ionic Angular), C1 (Aseguramiento de calidad mediante pruebas funcionales) y C2 (Gestión ágil Scrum en equipo de 3). |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Se escogió este tema debido a la brecha tecnológica que persiste en el comercio minorista de moda en Chile. Mientras la gestión contable y de marketing suele estar digitalizada, el control físico del inventario (bodega y punto de venta) continúa gestionándose de forma manual mediante carpetas y planillas de papel. Resolver este problema es altamente relevante para la Ingeniería en Informática, ya que demuestra cómo la integración de una arquitectura orientada a servicios (SOA), una base de datos transaccional y canales móviles y web permite cerrar brechas de productividad, sincronizar inventario en tiempo real y aportar valor tangible a un negocio retail tradicional. La problemática se sitúa en una tienda física de ropa estilo rock que además busca abrir un canal de venta online. Este entorno se caracteriza por un flujo constante de clientes en tienda, múltiples canales de venta que hoy no comparten información entre sí (mostrador, bodega y el futuro e-commerce), y una alta rotación de productos por talla y color que dificulta mantener el stock actualizado de forma manual. Afecta a múltiples actores de la tienda: - Personal de bodega/logística: Sufre sobrecarga operativa y errores de conteo al recibir, clasificar y despachar mercadería registrando cada movimiento a mano. - Ventas / atención al cliente: Carece de visibilidad en tiempo real sobre el stock disponible en tienda, perdiendo ventas por no poder confirmar la existencia de un producto al momento de la consulta. - Clientes de e-commerce: No cuentan hoy con un canal de compra online, dependiendo exclusivamente de la atención presencial para verificar disponibilidad de un producto. - Administración / Finanzas: Asume decisiones de precio y margen tomadas prácticamente a ojo, sin datos confiables de rentabilidad ni trazabilidad de mermas. El proyecto aporta valor al reducir el tiempo de búsqueda de productos mediante código QR, sincronizar el inventario entre bodega, punto de venta y e-commerce en tiempo real, y proporcionar un dashboard financiero que calcula la rentabilidad neta, blindando el margen comercial de la tienda. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto persigue desarrollar e implementar RockStore, una plataforma omnicanal compuesta por un punto de venta (POS), una tienda de e-commerce y una aplicación móvil de bodega, que digitaliza integralmente la sincronización de inventario, el proceso de venta y la trazabilidad de mermas de una tienda de ropa estilo rock, bajo una arquitectura orientada a servicios (SOA). La solución aborda la problemática mediante cuatro componentes funcionales integrados: - Sincronización de Inventario en Tiempo Real: Permite actualizar el stock al instante al escanear el código QR de una prenda desde bodega, el POS o el e-commerce. Cada venta, sin importar el canal, descuenta el mismo registro de inventario en (PostgreSQL), evitando vender dos veces un mismo producto por canales distintos. - Punto de Venta y E-commerce Unificados: El sistema conecta la venta presencial (POS) con la tienda online, permitiendo a los clientes consultar disponibilidad real y comprar desde cualquier canal, con el catálogo y el carrito sincronizados en tiempo real. - Pagos y Despachos Integrados: La plataforma integra Webpay Plus para procesar pagos online de forma segura y la API de Starken para cotizar y generar despachos automáticamente. El sistema registra el estado del pedido en todo momento (PENDIENTE, PAGADO, DESPACHADO, ENTREGADO), permitiendo al cliente hacer seguimiento de su compra. - Dashboard Financiero y Control de Mermas: Calcula automáticamente la rentabilidad neta por producto (costo, comisión de pago, despacho y precio de venta) y permite registrar mermas desde la app móvil, descontando stock y dejando el motivo registrado, dando a la administración visibilidad de ventas, mermas y ganancias en tiempo real. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto sintetiza y pone en práctica las competencias centrales de la carrera de Ingeniería en Informática, enfrentando requerimientos de nivel industrial: diseño de modelos de datos escalables, desarrollo de software en capas mediante una arquitectura orientada a servicios, integración con pasarelas de pago y logística externas, y aseguramiento de la calidad del sistema. - C3 (Persistencia de Datos): La solución requiere gobernar un modelo relacional normalizado en Tercera Forma Normal (3FN) sobre PostgreSQL, estructurando la persistencia de usuarios, productos, ventas, pedidos y movimientos de inventario. La aplicación de Firebase Authentication complementa la base transaccional con control de acceso por rol (RBAC) y almacenamiento de imágenes, manteniendo la integridad y trazabilidad del inventario. - C4 (Arquitectura y Desarrollo de Software): Imprescindible para construir servicios REST desacoplados bajo una arquitectura orientada a servicios (SOA) en Node.js con Express, exponiendo servicios independientes de productos, inventario, ventas y usuarios, complementados por un frontend híbrido en Ionic Angular que reutiliza la misma base de código para el POS, la app de bodega y el e-commerce, integrando la pasarela de pago Webpay Plus y la API de logística Starken. - C1 (Aseguramiento de Calidad y Pruebas): Necesaria para validar la lógica del negocio mediante pruebas funcionales y de integración sobre los servicios de inventario y ventas en Postman en el backend y pruebas de flujo de compra en el frontend, protegiendo reglas críticas como la actualización atómica del stock y el bloqueo de venta duplicada entre canales. - C2 (Gestión Ágil de Proyectos): Facilita la coordinación de un equipo multidisciplinario de 3 desarrolladores bajo el marco de trabajo Scrum, articulando el trabajo en Sprints de 3 semanas orientados a entregables funcionales. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales se centran en la ingeniería de software aplicada a procesos comerciales reales, el diseño de arquitecturas backend orientadas a servicios, y el desarrollo de aplicaciones híbridas que conecten canales de venta físicos y digitales. En el proyecto se ven reflejados el diseño de un inventario sincronizado en tiempo real, la gestión transaccional de ventas y pagos, y la integración de interfaces de usuario sencillas y eficientes para vendedores, bodegueros y clientes. Desarrollar RockStore consolida habilidades clave para desempeñarse como desarrollador full stack o ingeniero de software: dominio de arquitecturas orientadas a servicios (SOA), experiencia en desarrollo híbrido multiplataforma (Ionic Angular), integración de pasarelas de pago y logística externas, y adopción de buenas prácticas de calidad mediante pruebas funcionales. Además, fortalece la capacidad de gestionar proyectos bajo metodologías ágiles en equipo, negociar alcances técnicos y defender soluciones informáticas completas ante comisiones evaluadoras. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Duración del semestre y horas asignadas: El proyecto está planificado para un periodo de 14 semanas (5 sprints, de septiembre a diciembre), contando con las horas lectivas semanales de la asignatura Capstone más una dedicación constante de trabajo autónomo y reuniones de sincronización Scrum del equipo de 3 integrantes. Materiales y recursos requeridos: - Software / Entornos: Node.js, Express, Ionic Angular, Firebase (Auth, Storage y Cloud Messaging), motor de base de datos PostgreSQL, clientes DBeaver y Postman, SDK de Webpay Plus y API de Starken, y Git/GitHub para control de versiones. - Hardware: Computadores personales con capacidad para desarrollo y pruebas, tablets para el POS, lector de código QR, impresora térmica de etiquetas, y smartphones físicos para validar el escaneo QR y la experiencia de compra en el e-commerce. Factores externos que facilitan su desarrollo: El proyecto cuenta con un avance sólido y verificable: el Opportunity Framing Canvas y la evaluación económica ya validados (ROI 106%, VAN $6,5M, payback a 6 meses), el diagrama de arquitectura SOA y el modelo de datos relacional (3FN) ya diseñados, el catálogo de 12 casos de uso especificado, y un tablero Trello con los 5 sprints y las tareas asignadas por integrante que proporcionan una base de planificación estable. Factores externos que dificultan su desarrollo y alternativas de solución: Dificultad 1: Dependencia de la disponibilidad y certificación de las APIs externas de pago (Webpay) y despacho (Starken). Solución: Se trabaja contra los ambientes de sandbox/certificación de Transbank y Starken durante el desarrollo, incorporando caché de tarifas y reintento automático para tolerar caídas temporales de estas APIs. Dificultad 2: Riesgo de inconsistencia de stock al vender simultáneamente por distintos canales (POS y e-commerce). Solución: El inventario se centralizó en una única base PostgreSQL consultada mediante los servicios SOA; cada venta bloquea el producto al confirmarse, evitando condiciones de carrera y que dos canales vendan el mismo ítem |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar una plataforma omnicanal denominada RockStore para la sincronización de inventario, el punto de venta, el e-commerce y la trazabilidad de mermas mediante códigos QR en una tienda de ropa estilo rock, asegurando la disponibilidad de stock en tiempo real y la reducción de ventas perdidas y tiempos de despacho en bodega |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diseñar e implementar un modelo de datos relacional normalizado en Tercera Forma Normal (3FN) sobre PostgreSQL, garantizando la integridad referencial de productos, ventas, pedidos y movimientos de inventario. Construir una API RESTful modular bajo arquitectura orientada a servicios (SOA) en Node.js y Express, aplicando separación de responsabilidades en capas, control de acceso por rol con Firebase Authentication, e integración con las pasarelas externas Webpay Plus y Starken. Desarrollar una aplicación híbrida en Ionic Angular para el POS, la bodega y el e-commerce, integrando la lectura de códigos QR mediante la cámara del dispositivo y la sincronización de stock en tiempo real para optimizar los flujos de venta y despacho. Implementar un dashboard financiero que calcule la rentabilidad neta por producto (costo, comisión de pago, despacho y precio de venta) y un módulo de registro de mermas, generando los indicadores de KPIs, ROI, VAN y TIR que evalúan la viabilidad económica del proyecto. Garantizar la consistencia del inventario entre canales (bloqueando la venta duplicada de un mismo producto) y la estabilidad de las reglas de negocio mediante el diseño y ejecución de pruebas funcionales y de integración sobre los servicios críticos de venta e inventario. . |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para abordar la problemática y asegurar el cumplimiento de los objetivos técnicos y funcionales del proyecto, se adopta el marco de trabajo ágil Scrum. Esta metodología permite iterar de manera continua sobre los requerimientos, gestionar cambios de forma flexible y generar incrementos de software funcionales y verificables al término de cada ciclo de trabajo. #### Marco de Trabajo y Ciclo de Vida El desarrollo se estructura a lo largo del periodo académico en Sprints de 3 semanas de duración. Cada ciclo contempla las ceremonias fundamentales de Scrum: - Sprint Planning: Definición del objetivo del ciclo y selección de historias de usuario del Product Backlog. - Daily Scrum: Sesiones breves de sincronización del equipo (3 veces por semana) para reportar avances, coordinar dependencias entre backend y frontend, y levantar bloqueos técnicos. - Sprint Review: Demostración del incremento de software funcional frente a los criterios de aceptación. - Sprint Retrospective: Análisis interno del equipo para optimizar la velocidad de entrega, la calidad de código y la cobertura de pruebas. El control de versiones, la trazabilidad del código fuente y la gestión de tareas se articulan centralizadamente mediante un repositorio en GitHub con integración continua, apoyado por el tablero Kanban del proyecto en Trello, organizado por sprints. #### Organización del Equipo de Trabajo: Funciones, Tareas y Responsabilidades Dado que el proyecto se desarrolla en un equipo de 3 integrantes, se establece una distribución de responsabilidades basada en la arquitectura por capas del sistema: - 1. Exequiel Tapia – Desarrollador Frontend, UI & Reportes - Interfaz de Usuario y Catálogo: Diseño de wireframes y componentes en Ionic Angular, e implementación del catálogo con categorías, filtros y carrito de compras del e-commerce. - Seguimiento de Pedidos: Implementación de la vista de estado y seguimiento de pedidos para el cliente de e-commerce. - Dashboard Administrativo: Construcción del panel de ventas, pedidos y stock, y del módulo de exportación de reportes en PDF/Excel para la administración. - Repositorio y Control de Versiones: Configuración de GitHub, flujo de trabajo Git Flow y mantenimiento del tablero Kanban en Trello para la coordinación del equipo. - 2. Jorge Piña – Desarrollador Backend, Base de Datos & POS - Modelamiento de Base de Datos: Diseño del modelo entidad-relación y de las tablas de usuarios, productos, ventas, pedidos y movimientos en PostgreSQL. - Punto de Venta (POS): Desarrollo de la pantalla de caja, el cierre de venta y la emisión de boleta con número de transacción. - Código QR: Implementación del escáner de código QR para la búsqueda rápida de productos desde el POS y la bodega. - Alertas de Stock Crítico: Desarrollo de notificaciones automáticas para productos agotados, apoyadas en el módulo de emisión de comprobantes ya integrado en el POS. - 3. Elías Figueroa – Desarrollador de Arquitectura, Integraciones & Logística - Arquitectura SOA y Seguridad: Definición de los microservicios y APIs REST de productos, inventario, ventas y usuarios, y configuración de Firebase Authentication con control de acceso por rol (RBAC). - Gestión de Inventario: Desarrollo del CRUD de productos y movimientos, y del módulo de recepción y auditoría de ingreso de mercadería a bodega. - Integraciones de Pago y Logística: Integración de la pasarela de pago Webpay Plus y de la API de Starken para cotización y generación automática de despachos, con seguimiento del estado del pedido. - Indicadores de Negocio: Cálculo de KPIs de negocio (ROI, ticket promedio, clientes recuperados) para evaluar el desempeño e impacto financiero del proyecto.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Modelo de Datos y Arquitectura SOA en PostgreSQL | Diagrama de arquitectura SOA (API Gateway, servicios de productos, inventario, ventas y usuarios) y modelo de datos relacional normalizado en 3FN sobre PostgreSQL, con las tablas de usuarios, productos, ventas, pedidos y movimientos. | Acredita el cumplimiento de las competencias C3 y C4 al implementar un modelo relacional normalizado y una arquitectura orientada a servicios desacoplada y escalable. |
| Avance | API SOA con Integración Webpay y Starken | Servicios backend construidos en Node.js y Express bajo arquitectura SOA, autenticación con Firebase, y módulo de integración con la pasarela de pago Webpay Plus y la API de despacho Starken. | Demuestra la aplicación de la competencia C4 en arquitectura empresarial desacoplada e integración con servicios externos críticos para el negocio. |
| Avance | Prototipo Funcional del POS y E-commerce con Escaneo QR | Aplicación híbrida desarrollada en Ionic Angular con escaneo de código QR para productos, catálogo de e-commerce con carrito de compras, conectada a la API mediante servicios REST | Evidencia el avance en la competencia C4 en el ámbito frontend, validando la sincronización de inventario en tiempo real entre el POS, la bodega y el e-commerce. |
| Final | Dashboard Financiero, KPIs e Informe de Viabilidad | Implementación completa del dashboard de rentabilidad neta por producto, registro de mermas, y cálculo de KPIs financieros (ROI 106%, VAN $6,5M, TIR 13,4%, payback a 6 meses). | Respalda el cumplimiento de los objetivos centrales del proyecto, demostrando la viabilidad económica de digitalizar la operación de la tienda. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| C2 (Gestión Ágil) | Levantamiento y Definición APT | Especificación técnica de casos de uso, definición de la arquitectura SOA a alto nivel, y delimitación del alcance del MVP en el documento APT. | Documentación institucional, Trello, procesador de texto. | Semanas 1 a 2 | Equipo Completo (3 integrantes) | Facilitador: Ya se cuenta con el Opportunity Framing Canvas, la evaluación económica y el tablero de trabajo en (Trello). |
| C3 (Persistencia) | Modelamiento Relacional en PostgreSQL | Diseño conceptual, lógico y físico del modelo en 3FN: usuarios, productos, ventas, pedidos y movimientos de inventario. | PostgreSQL, DBeaver, Git. | Semanas 1 a 3 | Jorge Piña | Dificultad: Diseñar las relaciones de stock evitando inconsistencias entre bodega, POS y e-commerce. |
| C4 (Arquitectura) / C1 (Calidad) | Arquitectura SOA y Autenticación | Definición de microservicios/API Gateway (productos, ventas, inventario, usuarios) y configuración de Firebase Authentication con roles RBAC. | Node.js, Express, Firebase. | Semanas 1 a 3 | Elías Figueroa | Facilitador: Servicios desacoplados por dominio, reutilizables por el POS, la bodega y el e-commerce. |
| C4 (Arquitectura) | Repositorio, CI y Diseño UI | Ingesta transaccional atómica (todo o nada) de catálogos mediante Git Flow, y wireframes y componentes reutilizables en Ionic Angular para el POS, la bodega y el e-commerce. | Git/GitHub, Ionic Angular. | Semanas 1 a 3 | Exequiel Tapia | Facilitador: Reutilizar la misma base de código de Ionic Angular agiliza el desarrollo de los 3 canales. |
| C4 (Desarrollo Móvil) | POS, Inventario y Código QR | Pantalla de caja y cierre de venta, CRUD de inventario, escaneo de código QR e ingreso/auditoría de mercadería a bodega. | Ionic Angular, PostgreSQL, lector de código QR. | Semanas 4 a 6 | Jorge Piña y Elías Figueroa | Dificultad: Sincronizar el stock en tiempo real entre bodega y punto de venta sin duplicar ventas. |
| C4 (Lógica de Negocio) | Catálogo, Carrito y Disponibilidad de Stock | Home, categorías y filtros del catálogo, carrito de compras (agregar, modificar, eliminar) y consulta de stock disponible en tiempo real. | Ionic Angular, API REST. | Semanas 7 a 9 | Exequiel Tapia y Elías Figueroa | Facilitador: El modelo de datos y la arquitectura SOA ya definidos agilizan el consumo de los servicios. |
| C4 (Integración) | Integración Webpay Plus y Estado del Pedido | Integración de la pasarela de pago Webpay Plus (Transbank) y vista de historial y seguimiento del estado del pedido. | Webpay Plus SDK, API REST. | Semanas 7 a 9 | Elías Figueroa y Exequiel Tapia | Dificultad: Manejo correcto de estados de pago pendientes, aprobados o fallidos. |
| C4 / C3 (Persistencia) | Integración API Starken y Dashboard | Cotización y generación automática de despachos vía API Starken, y construcción del dashboard de ventas, pedidos y stock. | API Starken, Ionic Angular. | Semanas 10 a 12 | Elías Figueroa y Exequiel Tapia | Observación: El dashboard reutiliza los mismos servicios REST del backend SOA. |
| C1 (Aseguramiento de Calidad) | KPIs, Reportes y Alertas de Stock | Cálculo de KPIs financieros (ROI, ticket promedio, clientes), módulo de exportación de reportes PDF/Excel y notificaciones de stock crítico. | Ionic Angular, API REST. | Semanas 10 a 12 | Exequiel Tapia, Elías Figueroa y Jorge Piña | Facilitador: Consolida los indicadores usados en la evaluación económica del proyecto. |
| C2 (Gestión Ágil) | Implementación y Cierre Capstone | Pruebas funcionales e integración SOA, migración del catálogo inicial, capacitación de vendedores, piloto en tienda, corrección de incidencias y documentación final. | Servidor / entorno de ejecución, diapositivas, informe final. | Semanas 13 a 14 | Equipo Completo (3 integrantes) | Hito: Piloto en tienda y presentación final del producto ante la comisión evaluadora. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Repositorio, CI y Diseño UI — Exequiel Tapia | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| 1. Levantamiento y Definición APT 5. POS, Inventario y Código QR — Jorge Piña | 6. Catálogo, Carrito y Disponibilidad de Stock — Elías Figueroa | 7. Integración Webpay Plus y Estado del Pedido — Elías Figueroa | 8. Integración API Starken y Dashboard — Jorge Piña | 9. KPIs, Reportes y Alertas de Stock — Exequiel Tapia | 10. Implementación y Cierre Capstone — Elías Figueroa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Modelamiento Relacional en PostgreSQL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Arquitectura SOA y Autenticación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Repositorio, CI y Diseño UI — Exequiel Tapia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. POS, Inventario y Código QR — Jorge Piña |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Catálogo, Carrito y Disponibilidad de Stock — Elías Figueroa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Integración Webpay Plus y Estado del Pedido — Elías Figueroa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Integración API Starken y Dashboard — Jorge Piña |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. KPIs, Reportes y Alertas de Stock — Exequiel Tapia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Implementación y Cierre Capstone — Elías Figueroa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.